ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD  DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA, INGENIERÍA CIVIL

ANALISIS DEL COSTO DE OBRAS,  EXAMEN II

Nombre:…………………………………………………………………………………………………………………30 / 08 / 2010.

ESCRIBA VERDADERO (V) O FALSO (F), SEGÚN CORRESPONDA (20 puntos)

- La Inflación es un factor que no afecta a los costos de construcción (           )

- Sueldos del personal administrativo corresponde a un costo Indirecto  de campo (        )

- El seguro de las máquinas y equipos de obra se considera un costo directo (       )

- La depreciación de un tractor corresponde a un costo Indirecto de obra  (        )

- El precio unitario de cada rubro en una obra incluye únicamente los costos de  mano de obra, materiales,       equipos y utilidad (       )

- Al valor final de la obra se debe agregar el 14% del Impuesto al valor agregado (       )

- Una cuadrilla si puede estar constituida por una sola persona   (          )

- En el programa OPUS 2000, el equipo puede ser un insumo básico o compuesto   (        )

- El análisis de precios unitarios es imposible si no se conoce el rendimiento de los insumos(         )

- Para el cálculo del costo mano de obra, al salario básico de debe agregar todos los beneficios  que contempla el código del trabajo  (         )

- 10  m3 / hora, quiere decir que se demora 6 minutos por m3   (         )

- Para calcular el precio unitario del rubro, a los costos directos se le agrega los costos indirectos (         )

- En los presupuestos de obras por lo general los costos de herramientas menores se los estima en función del costo de los equipos (         )

- El costo de preparar licitaciones corresponde a un costo directo (         )

- El concreto corresponde a un insumo compuesto (        )

- El análisis de costos es inductivo cuando se parte de un todo para determinar el costo de las partes (         )

- El costo indirecto de una obra corresponde a Los costos que se pueden cargar a cada rubro  (          )

- Alquiler  de equipos y maquinarias corresponde a un costo  Indirecto de  obra (        )

- Es un costo directo básico acero de refuerzo (          )

- En el programa OPUS, los subcontratos se pueden incluir como insumos (          )

APLICACIONES.

NOMBRE:……………………………………………………………………………………………………………30/08/2010

- El valor total  de una obra es de $ 25, 000,000. La utilidad  para el constructor es del 10%. Recibió como anticipo el 25% del valor total, adicionalmente cobró  el valor de $2, 200,000. Cuando la obra tiene un avance del 60 %, han transcurrido 9 meses y el constructor necesita conocer:

- Cuánto dinero debe financiar por su cuenta y

- Cuánto le cuesta dicho financiamiento, si el banco cobra el 16% anual por préstamos de corto plazo. ( 20 puntos)

- Los costos indirectos de la oficina central representan $80,000 por mes y los costos indirectos de obra se han estimado en $50,000 por mes. La Constructora MARIBEL actualmente  maneja 3 obras que están programadas para que concluyan en año y medio. Los costos directos de estas obras son:

Obra			Costo Directo

A			$ 4,000,000

B			 6,000,000

C			 8,000,000

Asumiendo que tanto el avance de las obras como los costos directos ocurren de manera sincronizada conforme lo programado. Se pide:

- Asignar los costos indirectos para cada obra y calcule los respectivos porcentajes que representan los indirectos de oficina central y  de obra para cada proyecto.

- La utilidad para la Constructora MARIBEL es el 10% de los costos directos. Determine el valor de cada obra y prepare el estado de resultados para el primer año de operaciones. Qué porcentaje es la utilidad neta respecto al total de ingresos?. Asuma que la constructora ha presupuestado $120,000 de intereses para estos proyectos, 15% de utilidad a trabajadores y 25% de impuesto a la renta. (40 puntos)